**Садоводческое некоммерческое товарищество «Фарфорист»**

**142672, г. Ликино - Дулево, ОГРН 1025007462765, телефон 8 965 126 98 52**

**Задание на выполнение работ по получению решения на право пользования участка недр местного значения для добычи подземных вод и лицензии на право пользования участка недр местного значения с целью добычи подземных вод СНТ «Фарфорист» с регламентом проведения конкурса на выбор подрядной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Садоводческое некоммерческое товарищество «Фарфорист» |
| 2 | Объект | Существующая скважина с водозаборным устройством для полива садово-огородных культур членов СНТ в летний период. |
| 3 | Адрес Объекта | Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, СНТ «Фарфорист», ВЗУ. |
| 4 | Кадастровый номер земельного участка, на котором располагается Объект | 50:24:0030601:1013 |
| 5 | Общая площадь земельного участка | 3637 м² |
| 6 | Описание Объекта | Существующая скважина с водозаборным устройством используется для полива садово-огородных культур, хозяйственно-питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения членов СНТ «Фарфорист». Водозабор производится с мая по сентябрь. Глубина скважины 45 метров, глубина погружения насоса 38 метров, диаметр скважины 200 мм. В 2014 года произведена замена водозаборного устройства. Установлен насос: ЭЦВ-8-40-180 нрк с ТТХ: производительность насоса  40 кубометров в час, напор 180 м, ток 63 А, мощность 32 кВт, диаметр 186 мм, длина  1920 мм. Объем извлечения подземных вод – 95 м3/сут. Общее количество участков садоводческого товарищества – 366 участков. |
| 7 | Требуемые виды работ | - Получение решения на право пользования участка недр местного значения для добычи подземных вод в Министерстве экологии и природопользования Московской области;  - Получение лицензии на право пользования участка недр местного значения с целью добычи подземных вод для полива садово-огородных культур членов СНТ «Фарфорист» в Министерстве экологии и природопользования Московской области. |
| 8 | Объем выполнения работ | - Подготовка паспорта скважины;  - Подготовка отчета об оценке запасов скважины;  - Гидрологическое исследование скважины;  - Подготовка проекта зон санитарной охраны;  - Согласование проекта зон санитарной охраны в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;  - Получение санитарно-эпидемиологического заключения  о соответствии санитарным правилам проектов округов и зон санитарной охраны;  - Подготовка схемы расположения участка недр, с указанием поворотных точек (до 10 секунд, в системе координат: ВГС-24  или Пулково);  - Подготовка сведений о геологической изученности участка недр. |
| 9 | Условие заключения договора | Договор заключается с одной организацией на весь объем работ, указанных в пункте 8 настоящего задания на выполнение работ |
| 10 | Требования к результату работ | Полученные в Министерстве экологии и природопользования Московской области:  - Решение на право пользования участков недр местного значения для добычи подземных вод;  - Лицензия на право пользования участка недр местного значения  с целью добычи подземных вод. |
| 11 | Срок выполнения работ | 7 календарных месяцев |
| 12 | Регламент проведения конкурса на выбор подрядной организации на заключение договора | Конкурс проводится в три этапа:  *1 этап.* Прием коммерческих предложений от подрядных организаций с размещением на официальном сайте СНТ «Фарфорист» (<http://snt-farforist.ru/>) всех получаемых предложений и получаемых материалов от организаций.  Производится **до 15.09.2016 года**;  *2 этап.* Рассмотрение полученных коммерческих предложений правлением СНТ «Фарфорист» и определение списка претендентов для перехода в этап окончательного определения организации-подрядчик. Протокол обсуждения и решение о выборе со списком организаций размещается на официальном сайте СНТ «Фарфорист».  Производится **до 20.09.2016 года**.  *3 этап.* Выбор единственной организации-подрядчика с официальным приглашением на участие всех участников, определенных предыдущим этапом. Проводится в форме открытого тендера с очным участием представителей организаций. Выбирается организация, предложившая лучшие условия в день проведения открытого тендера. Протокол проведения открытого тендера и решение о выборе подрядной организации размещается на официальном сайте СНТ «Фарфорист».  Производится **до 30.09.2016 года.**  К очному участию по представлению интересов СНТ во всех процедурах, по выбору организации на заключение договора на выполнение работ, может принять участие любой член СНТ «Фарфорист», предварительно заявив об этом путем обращения на имя председателя правления СНТ «Фарфорист». |
| 13 | Критерии выбора подрядной организации на заключение договора | - общая стоимость работ;  - выгодные для СНТ условия оплаты работ (поэтапное авансирование, рассрочка окончательного платежа за выполненные работы и другие предложенные подрядчиком);  - уровень компетентности организации по видам выполняемых работ;  - наличие аналогов работ, выполненных организацией;  - наличие положительной репутации организации и благодарственных писем;  - оценка деятельности компании по материалам из официальных открытых источников (сообщения в прессе, бухгалтерская отчетность за предыдущие периоды). |
| 14 | Контактная информация | Электронная почта для приема коммерческих предложений от подрядных организаций [info@snt-farforist.ru](mailto:info@snt-farforist.ru)  Контактное лицо - член правления СНТ Фарфорист  Трофимов Роман Юрьевич  Телефон 8 926 896 69 34 |